Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального округа

город Кировск Мурманской области

**Паспорт муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (далее – МП) | Администрация города Кировска с подведомственной территорией |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнитель: Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»» (далее – МАУ «СОК «Горняк»)Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» |
| Участники: организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам электронных торгов |
| Цель МП | Наименование цели: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.  |
| Задачи МП | Наименование задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска; Наименование задачи 2: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска.  |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач МП | Наименование показателя цели: - Количество благоустроенных территорийНаименование показателей задачи 1:- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городе Кировске.- Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования в городе Кировске.Наименование показателя задачи 2:- Доля проинформированных жителей города Кировска, организаций от общего количества проживающих и расположенных в муниципальном образовании город Кировск с подведомственными территориями. |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав МП | Формирование комфортной городской среды |
| Сроки и этапы реализации МП | 2018-2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) МП | Общий объем финансирования МП составляет **346 803 500,99 руб.**, в том числе:2018 год – 16 792 420,00 руб.местный бюджет - 8 594 270, 00 руб.;областной бюджет - 8 012 600,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 185 550,00 руб.;2019 год – 23 053 744,63 руб.местный бюджет - 11 009 419,11 руб.;областной бюджет - 12 044 325,52 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.;2020 год – 8 596 184,44 руб.местный бюджет – 8 596 184,44 руб.;областной бюджет - 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.;2021 год – 72 909 287,00 руб.местный бюджет – 4 942 201,98 руб.;областной бюджет – 67 967 085,02 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.2022 год – 183 635 404,42 руб.местный бюджет – 31 246 668,97 руб.;областной бюджет – 82 388 735,45 руб.;федеральный бюджет – 70 000 000,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.2023 год – 40 168 953,50 руб.местный бюджет – 7 279 573,50 руб.;областной бюджет – 32 889 380,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.2024 год – 823 753,50 руб.местный бюджет – 823 753,50 руб.;областной бюджет - 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб. 2025 год - 823 753,50 руб.местный бюджет – 823 753,50 руб.;областной бюджет - 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.  |
| Ожидаемые результаты реализации МП | В рамках реализации МП запланировано выполнение:- работ по благоустройству 54 дворовых территорий,- разработки проектной документации для улучшения облика общественных территорий,- разработки 8 дизайн проектов для улучшения облика территорий многоквартирных жилых домов. |

**Паспорт подпрограммы**

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнитель: Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»» (далее – МАУ «СОК «Горняк»)Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» |
| Участники: организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам электронных торгов |
| Цель и задачи подпрограммы | Наименование цели: Повышение качества городской среды на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 - 2024 годы. |
| Наименование задачи 1: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;Наименование задачи 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Наименование показателя цели: - Количество благоустроенных территорийНаименование показателей задачи 1:- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городе Кировске.- Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования в городе Кировске.Наименование показателя задачи 2:- Доля проинформированных жителей города Кировска, организаций от общего количества проживающих и расположенных в муниципальном образовании город Кировск с подведомственными территориями. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования МП составляет **346 803 500,99 руб.**, в том числе:2018 год – 16 792 420,00 руб.местный бюджет - 8 594 270, 00 руб.;областной бюджет - 8 012 600,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 185 550,00 руб.;2019 год – 23 053 744,63 руб.местный бюджет - 11 009 419,11 руб.;областной бюджет - 12 044 325,52 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.;2020 год – 8 596 184,44 руб.местный бюджет – 8 596 184,44 руб.;областной бюджет - 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.;2021 год – 72 909 287,00 руб.местный бюджет – 4 942 201,98 руб.;областной бюджет – 67 967 085,02 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.2022 год – 183 635 404,42 руб.местный бюджет – 31 246 668,97 руб.;областной бюджет – 82 388 735,45 руб.;федеральный бюджет – 70 000 000,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.2023 год – 40 168 953,50 руб.местный бюджет – 7 279 573,50 руб.;областной бюджет – 32 889 380,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники - 0,00 руб.2024 год – 823 753,50 руб.местный бюджет – 823 753,50 руб.;областной бюджет - 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб. 2025 год - 823 753,50 руб.местный бюджет – 823 753,50 руб.;областной бюджет - 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В рамках реализации МП запланировано выполнение:- работ по благоустройству 54 дворовых территорий,- разработки проектной документации на улучшения облика общественных территорий,- разработки 8 дизайн проектов на улучшения облика территорий многоквартирных жилых домов. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального округа

город Кировск Мурманской области

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность \* | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| факт | факт | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2018 - 2024 годы |
| Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска |
| Дворовые территории |
| 1 | Количество дворовых территорий в городе Кировске | ед. |  | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | по результатам инвентаризации | МКУ «УКГХ» |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. |  | 56 | 66 | 75 | 79 | 91 | 91 | 91 | 91 | по результатам инвентаризации и по поданным заявлениям о включении в программу | МКУ «УКГХ» |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий  | м2 |  | 752 944,94 | 752 944,94 | 752 944,94 | 752 944,94 | 752 944,94 | 752 944,94 | 752 944,94 | 752 944,94 | данные КУМС | МКУ «УКГХ» |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 |  | 209 185,5 | 229 169,5 | 253 284,23 | 266 792,72 | 307 318,2 | 307 318,2 | 307 318,2 | 307 318,2 | по сведениям на 2020 средняя S 1 двора 2 679,41м2 | МКУ «УКГХ» |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % |  | 27,8 | 30,4 | 33,6 | 35,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | расчетный | МКУ «УКГХ» |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий от количества дворовых территорий в городе Кировске | % |  | 24 | 28 | 32 | 33,5 | 39 | 39 | 39 | 39 | расчетный | МКУ «УКГХ» |
| 7 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Кировска  | % |  | 23,8 | 24,2 | 27,4 | 28,9 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | расчетный | МКУ «УКГХ» |
| Территории общего пользования |
| 8 | Количество муниципальных территорий общего пользования в городе Кировске | ед. |  | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | по результатам инвентаризации | МКУ «УКГХ» |
| 9 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | м2 |  | 339 259,5 | 339 259,5 | 342 386,82 | 342 386,82 | 342 386,82 | 370 336,82 | 370 336,82 | 370 336,82 | данные КУМС | МКУ «УКГХ» |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  | 40 | 41 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | по результатам рейтингового голосования | МКУ «УКГХ» |
| 11 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от количества муниципальных территорий общего пользования в городе Кировске | % |  | 87 | 89 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | расчетный | МКУ «УКГХ» |
| 12 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | м2 |  | 138 824,9 | 149 007,9 | 151 853,22 | 152 756,47 | 158 378,15 | 186 328,15 | 189 628,15 | 189 628,15 | с учетом добавившихся благоустроенных территорий и проведенного рейтингового голосования | МКУ «УКГХ» |
| 13 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  | 40,9 | 43,9 | 44,3 | 44,6 | 45,4 | 53,4 | 54,3 | 54,3 | расчетный | МКУ «УКГХ» |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального округа

город Кировск Мурманской области

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность \* | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| План | План | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | ед. |  | 5 | 17 | 26 | 34 | 50 | 59 | 8 | 62 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству | МКУ «УКГХ» |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. |  | 4 | 15 | 24 | 31 | 45 | 53 | 1 | 54 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УКГХ» |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  | ед. |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | МКУ «УКГХ» |
| Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска |
| 4 | Доля вовлеченных граждан, организаций в реализацию Программы | % |  | 2,6 | 4 | 3,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | по результатам проведенных мероприятий по вовлеченности граждан, организаций в реализацию Программы  | МКУ «УКГХ» |

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального округа

город Кировск Мурманской области

1. Перечень программных мероприятий и сведения об объемах финансирования МП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей\* | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий\* |
| Всего | МБ | ОБ(ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель:** Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. |
| **1** | **Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска** |
| **1.1** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды** | МКУ «УКГХ» МАУ «СОК «Горняк» | 2018-2025 | 2018 | 16 085 750,00 | 8 012 600,00 | 8 012 600,00 | 60 550,00 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 4 |
| 2019 | 22 263 078,60 | 10 218 753,08 | 12 044 325,52 | 0,00 | 11 |
| 2020 | 6 272 155,00 | 6 272 155,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УКГХ» | 2018-2025 | 2018 | 5 670 852,00 | 5 670 852,00 | 0,00 | 0,00 | Количество дворовых территорий | ед. | 3 |
| 2019 | 19 166 479,71 | 8 797 414,19 | 10 369 065,52 | 0,00 | 10 |
| 2020 | 6 272 155,00 | 6 272 155,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | МКУ «УКГХ»МАУ «СОК «Горняк» | 2018-2025 | 2018 | 10 414 898,00 | 2 341 748,00 | 8 012 600,00 | 60 550,00 | Количество общественных территорий | ед. | 1 |
| 2019 | 3 096 598,89 | 1 421 338,89 | 1 675 260,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **1.2** | **Мероприятия,** **направленные на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов** | МКУ «УКГХ» МАУ «СОК «Горняк» | 2018-2025 | 2018 | 706 670,00 | 581 670,00 | 0,00 | 125 000,00 | Количество мероприятий | ед. | 8 |
| 2019 | 790 666,03 | 790 666,03 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 2 324 029,44 | 2 324 029,44 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.1 | Разработка проектной (рабочей) документации | МКУ «УКГХ»МАУ «СОК «Горняк» | 2018-2025 | 2018 | 425 000,0 | 300 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | Количество проектной (рабочей) документации | ед. | 3 |
| 2019 | 790 666,03 | 790 666,03 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 2 324 029,44 | 2 324 029,44 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2 | Разработка визуализаций, дизайн-проектов  | МКУ «УКГХ» | 2018-2025 | 2018 | 281 670,00 | 281 670,00 | 0,00 | 0,00 | Количество визуализаций, дизайн-проектов в том числе визуализация | ед. | 8 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **1.3** | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | МКУ «УКГХ» | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 72 909 287,00 | 4 942 201,98 | 67 967 085,02 | 0,00 | 7 |
| 2022 | 178 985 007,00 | 26 596 271,55 | 152 388 735,45 | 0,00 | 15 |
| 2023 | 39 345 200.00 | 6 455 820.00 | 32 889 380.00  | 0,00 | 1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | МКУ «УКГХ»МАУК «СОК «Горняк» | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 58 666 630,00 | 0,00 | 58 666 630,00 | 0,00 | 1 |
| 2022 | 13 181 374,00 | 0,00 | 13 181 374,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УКГХ» | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество дворовых территорий | ед. | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 9 300 455,02 | 0,00 | 9 300 455,02 | 0,00 |
| 2022 | 29 902 361,45 | 0,00 | 29 902 361,45 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 11 989 380,00 | 0,00 | 11 989 380,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УКГХ» | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 942 201,98 | 4 942 201,98 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2022 | 16 101 271,55 | 16 101 271,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 455 820,00 | 6 455 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.4 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МКУ «УКГХ»АНО «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 90 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | Количество разработанных проектов | 1 |
| 2023 | 20 900 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | Количество благоустроенных территорий в соответствие с проектом | 1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных территорий | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.5 | Реализация программ формирования современной городской среды | МКУ «УКГХ» | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 29 700 000,00 | 10 395 000,00 | 19 305 000,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **1.4.** | **Благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории муниципального округа город Кировск**  | МКУ «УКГХ» | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 4 550 397,42 | 4 550 397,42 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **1.5.** | **Субсидия из бюджета города Кировска на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области»**  | АНО «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области | 2018-2025 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество реализованных проектов | ед. | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 823 753,50 | 823 753,50 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 823 753,50 | 823 753,50 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | 823 753,50 | 823 753,50 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кировска |
| **2.1** | **Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию МП** | МКУ «УКГХ» | ежегодно | Не требуется финансирования | Доля вовлеченных граждан от количества граждан, проживающих на территории подлежащей благоустройству | % | 100 |
| Итого по Программе | 2018 | 16 792 420,00 | 8 594 270,00 | 8 012 600,00 | 185 550,00 |  |
| 2019 | 23 053 744,63 | 11 009 419,11 | 12 044 325,52 | 0,00 |
| 2020 | 8 596 184,44 | 8 596 184,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 72 909 287,00 | 4 942 201,98 | 67 967 085,02 | 0,00 |
| 2022 | 183 635 404,42 | 31 246 668,97 | 152 388 735,45 | 0,00 |
| 2023 | 40 168 953,50 | 7 279 573,50 | 32 889380,00 | 0,00 |
| 2024 | 823 753,50 | 823 753,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 | 823 753,50 | 823 753,50 | 0,00 | 0,00 |  |

\* - территории указаны в приложении № 1 к Программе «Адресный перечень мероприятий Программы»

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального округа

город Кировск Мурманской области

Приложение № 1

к Программе

Адресный перечень мероприятий Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование объектов |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кировска |  |
| 1.1.1 | ул. Советской Конституции, д. 8 | пр. Ленина, 7б | ул. Кирова, д. 1 |  |  |  |  |  |
| ул. Олимпийская,д. 75 | пр. Ленина, 7в | ул. Кирова, д. 2 |  |  |  |  |  |
| ул. Советской Конституции, д. д. 20,22,24,26,28 | пр. Ленина, 9а | ул. Кирова, д. 2а |  |  |  |  |  |
|  | пр. Ленина, 11а | ул. Кирова, д. 4 |  |  |  |  |  |
|  | пр. Ленина, 13 | ул. Кирова, д. 4а |  |  |  |  |  |
|  | пр. Ленина, 5а | ул. Кирова, д. 6 |  |  |  |  |  |
|  | пр. Ленина, 5б | ул. Кирова, д. 6а |  |  |  |  |  |
|  | пр. Мира, д.4 | пр. Ленина, д.32 |  |  |  |  |  |
|  | пр. Мира, д.6 | ул. Хибиногорская, д.27 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Хибиногорская, д.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. – 1.3.3. |  |  |  | ул. Ленина, д. 3 | ул. Олимпийская д. 53а | пр. Ленина, д.7 |  |  |
|  |  |  | ул. Ленина, д. 5 | ул. Парковая д. 1 | пр. Ленина, д.9 |  |  |
|  |  |  | ул. Олимпийская, д. 53а | н. п. Титан д. 1 | пр. Ленина, д.7а |  |  |
|  |  |  | ул. Советской Конституции, д. д. 12,14,16 | н. п. Титан д. 2 | ул. Мира, д.17 |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 3 | ул. Олимпийская д. 14  |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 4 | ул. Олимпийская д. 16 |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 5 | ул. Кирова д.25а |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | н. п. Титан д. 10 |  |  |  |
| ИТОГО: | 3 дворовых территории | 10 дворовых территорий | 9 дворовых территорий | 6 дворовых территорий | 12 придомовых территорий | 7 дворовых территорий |  |  |
|  | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |  |
| 1.1.2 | Городской парк | Городская площадь, расположенная в районе МКД5,7,9,11 по пр. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | Городской парк |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  |  | территория в микрорайоне Кукисвумчорр (район бывшего деревянного комплекса вдоль дома № 25а по ул. Кирова вниз к бывшей детской игровой площадке дома № 13 по ул. Комсомольская) | территория в микрорайоне Кукисвумчорр (район бывшего деревянного комплекса вдоль дома № 25а по ул. Кирова вниз к бывшей детской игровой площадке дома № 13 по ул. Комсомольская) |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  |  | Сквер у горбольницы (пр. Ленина). |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 территория | 1 территория | 0 территорий | 1 территория | 2 территории | 1 территория |  |  |