Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа

 город Кировск Мурманской области

от 29.12.2023 № 1832

Муниципальная программа

«Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства
на территории муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией»

Сроки реализации – 2021-2025 годы.

Ответственный исполнитель – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством».

**Паспорт муниципальной программы**

«Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области |
| Ответственный исполнитель Программы, соисполнители, участники | Ответственный исполнитель Программы: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнитель Программы: Муниципальное казённое учреждение «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «ЦМТО») |
| Участники Программы: Организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам торгов |
| Цель Программы | Наименование цели: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – объекты благоустройства) |
| Задачи Программы | Наименование задачи 1: Организация благоустройства территории и ремонта объектов благоустройства. |
| Наименование задачи 2: Содержание объектов внешнего благоустройства. |
| Наименование задачи 3:Приобретение материальных запасов и материальных ценностей. |
| Наименование задачи 4: Реконструкция объектов внешнего благоустройства |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач Программы | Наименование показателей цели: -доля благоустроенных объектов благоустройства от общего количества объектов внешнего благоустройства (с нарастающим итогом);-количество построенных объектов благоустройства |
| Наименование показателей задачи 1: - доля благоустроенных общественных и дворовых территорий, включая междворовые проезды, в % к общему количеству;- доля приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства от запланированных в программеНаименование показателей задачи 2: - доля сохраненных, поддерживаемых в нормативном санитарно-техническом и эстетическом состоянии объектов благоустройства от запланированных в программеНаименование показателей задачи 3:- количество приобретённых материальных запасов и материальных ценностейНаименование показателей задачи 4: Количество объектов внешнего благоустройства |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы  | Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 298 443 267,68 руб., в том числе: 2021 год – 62 661 483,76 руб.;местный бюджет – 62 661 483,76 руб.;областной бюджет – 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2022 год – 33 304 174,43 руб.;местный бюджет – 25 525 597,79 руб.;областной бюджет – 7 778 576,64 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2023 год – 62 580 372,84 руб.;местный бюджет – 58 080 372,84 руб.;областной бюджет – 4 500 000,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2024 год – 16 871 474,77 руб.;местный бюджет – 16 871 474,77 руб.;областной бюджет – 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2025 год – 23 025 761,88 руб.; местный бюджет – 23 025 761,88 руб.;областной бюджет – 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В рамках реализации Программы запланировано выполнение:-благоустройство 50 объектов внешнего благоустройства;-ремонт и дооборудование 34 объектов внешнего благоустройства;-содержание 234 объектов внешнего благоустройства |

**Паспорт подпрограммы**

«Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель подпрограммы: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнитель подпрограммы: Муниципальное казённое учреждение «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «ЦМТО») |
| Участники подпрограммы: Организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам торгов |
| Цель и задачи подпрограммы | Наименование цели: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – объекты благоустройства) |
| Наименование задачи 1: Организация благоустройства территории и ремонта объектов благоустройства. |
| Наименование задачи 2: Содержание объектов внешнего благоустройства. |
| Наименование задачи 3: Приобретение материальных запасов и материальных ценностей. |
| Наименование задачи 4: Реконструкция объектов внешнего благоустройства |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач подпрограммы | Наименование показателей цели: - доля благоустроенных объектов благоустройства от общего количества объектов внешнего благоустройства (с нарастающим итогом);- количество построенных объектов благоустройства |
| Наименование показателей задачи 1: Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий, включая междворовые проезды, в % к общему количествуДоля приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства от запланированных в программеНаименование показателей задачи 2: Доля сохраненных, поддерживаемых в нормативном санитарно-техническом и эстетическом состоянии объектов благоустройства от запланированных в программеНаименование показателей задачи 3: Количество приобретенных материальных запасов и материальных ценностей Наименование показателей задачи 4: Количество объектов внешнего благоустройства |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования Программы составляет 298 443 267,68 руб., в том числе: 2021 год – 62 661 483,76 руб.;местный бюджет – 62 661 483,76 руб.;областной бюджет – 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2022 год – 33 304 174,43 руб.;местный бюджет – 25 525 597,79 руб.;областной бюджет – 7 778 576,64 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2023 год – 62 580 372,84 руб.;местный бюджет – 58 080 372,84 руб.;областной бюджет – 4 500 000,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2024 год – 16 871 474,77 руб.;местный бюджет – 16 871 474,77 руб.;областной бюджет – 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2025 год – 23 025 761,88 руб.; местный бюджет – 23 025 761,88 руб.;областной бюджет – 0,00 руб.;федеральный бюджет – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение:- благоустройство 50 объектов внешнего благоустройства;- ремонт и дооборудование 34 объекта внешнего благоустройства;- содержание 234 объектов внешнего благоустройства |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы.**

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – МО город Кировск).

Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Благоустройство территории включает в себя проведение работ по строительству детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходных зон, площадок для свободного выгула собак, лестниц, мест парковки автотранспортных средств и организации отвода поверхностных вод (ливневых и талых), а также проведение текущих и капитальных ремонтов (реконструкций) существующих объектов благоустройства.

По состоянию на 2023 год на территории МО город Кировск расположен 234объекта внешнего благоустройства (Приложение № 1 к подпрограмме).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значения городского округа относятся вопросы организации благоустройства и озеленения подведомственных территорий.

Основными проблемами в области благоустройства территории МО город Кировск и содержания и ремонта объектов благоустройства являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, мест отдыха населения, площадок для выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на городских территориях;

- отсутствие на отдельных территориях лестниц, пешеходных зон (тротуаров);

- отсутствие на отдельных территориях и улично-дорожной сети надземных или подземных систем отвода поверхностных вод;

- недостаточное обеспечение безопасности населения и детей на игровых детских и спортивных площадках, площадках для отдыха и выгула собак вследствие недолжной эксплуатации оборудования, а также отсутствия благоустройства территорий отдельных площадок;

- неудовлетворительное техническое состояние элементов обустройства объектов благоустройства вследствие вандальных действий и воздействия атмосферных осадков.

Основная причина недостаточного количества обустроенных мест массового отдыха на территории МО город Кировск - недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для отдыха населения. Необходимо решение вопросов строительства центральных мест массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах.

Проведение работ по строительству новых мест отдыха для населения создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведение работ по строительству автостоянок и мест парковки транспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

Мероприятия Программы направлены на формирование комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды, в том числе, с учетом создания условий для доступности и жизнедеятельности инвалидов.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

Повышение уровня проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики. Объекты благоустройства, расположенные на территории МО город Кировск требуют регулярного проведения ремонта, содержания и улучшения санитарно-технического состояния, а в зимнее время очистки от снега и обработку противогололедными материалами территорий объектов благоустройства. Для их поддержания в санитарно-техническом состоянии, улучшения эстетичного вида и приведения в соответствие с действующими стандартами и нормами требуются финансовые вложения.

Реализация условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией позволит улучшить внешний облик города Кировск, повысить уровень проживания граждан и определить перспективу дальнейшего благоустройства города Кировск.

Решение задач Программы, а именно: организация благоустройства территории и ремонта объектов благоустройства, а также содержание объектов внешнего благоустройства направлены на реализацию одного из приоритетов развития - стратегии социально-экономического развития города, формирование комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды.

 Утверждение настоящей Программы даст возможность более эффективно содержать объекты благоустройства МО город Кировск. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

**2. Перечень показателей цели и задач программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность \*  | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации подпрограммы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| План | План | План | План | План |
|  | Цель:Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |
| 1 | Доля благоустроенных объектов благоустройства от общего количества объектов внешнего благоустройства (с нарастающим итогом) | % |  | 1,72 | 2,58 | 3,44 | 4,30 | 5,16 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
| 2 | Количество построенных объектов благоустройства | ед. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
|  | Задача 1: Организация благоустройства территории и ремонта объектов благоустройства |
| 1.1 | Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий, включая междворовые проезды, в % к общему количеству | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
| 2.  | Доля приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства от запланированных в программе | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
|  | Задача 2: Содержание объектов внешнего благоустройства  |
| 2.1 | Доля сохранённых, поддерживаемых в нормативном санитарно-техническом и эстетическом состоянии объектов благоустройства от запланированных в подпрограмме | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
| 3 | Задача 3: Приобретение материальных запасов и материальных ценностей |
| 3.1 | Количество приобретенных материальных запасов и материальных ценностей | ед. |  | 20 | 60 | 40 | 80 | 80 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
|  | Задача 4: Реконструкция объектов |
| 4.1 | Реконструкция объектов внешнего благоустройства | ед. |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | расчётный | МКУ «УКГХ» |

\*\* Направленность показателя обозначается:

 - направленность на рост;

 - направленность на снижение;

 - направленность на достижение конкретного значения

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий\* |
| Всего | в том числе по годам |
| МБ | ОБ(ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией** |
| 1. | Задача 1: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства  |
| **1.1.** | **Мероприятие:****«Обслуживание объектов внешнего благоустройства»** | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **56 093 467,47** | **56 093 467,47** | **0,00** | **0,00** | Доля приведенных в нормативное состояние объектов от запланированных в Программе | **%** | 100 |
| **2022** | **24 543 678,90** | **16 765 102,26** | **7 778 576,64** | **0,00** | 100 |
| **2023** | **48 010 658,38** | **44 347 826,38** | **4 500 000,00** | **0,00** | 100 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 100 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 100 |
| 100 |
| 1.1.1 | Благоустройство объектов внешнего благоустройства  | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **49 721 968,52** | **49 721 968,52** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт. | 20 |
| **2022** | **6 153 025,92** | **6 153 025,92**  | **0,00** | **0,00** | 11 |
| **2023** | **16 963 278,00** | **16 963 278,00** | **0,00** | **0,00** | 19 |
| **2024** | **6 448  459,16** | **6 448  459,16** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **12 526 744,00** | **12 526 744,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.1 | Благоустройство детских площадок | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **7 103 669,26** | **7 103 669,26** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов  | шт. | 7 |
| **2022** | **2 275 990,00** | **2 275 990,00** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2023** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 5 |
| **2024** | **2 150 234,16** | **2 150 234,16** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.2 | Устройство наружного освещения детских игровых, спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 20222025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт. | 0 |
| **2022** | **782 202,92** | **782 202,92** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2023** | **2 136 499,00** | **2 136 499,00** | **0,00** | **0,00** | 7 |
| **2024** | **2 798 225,00** | **2 798 225,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **3 026 744,00** | **3 026 744,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.3 | Благоустройство городской площади | МКУ «УКГХ»    | 20212022 | **2021** | **40 417 626,26** | **40 417 626,26** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт. | 1 |
| **2022** | **2 787 084,00** | **2 787 084,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.4 | Выполнение проектных работ на благоустройство объектов внешнего благоустройства | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **2 200 673,00** | **2 200 673,00** | **0,00** | **0,00** | Количество проектной документации | шт. | 3 |
| **2022** | **307 749,00** | **307 749,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **650 000,00** | **650 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.5 | Подготовка основания для установки детских и спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.6 | Устройство видеонаблюдения на территории скверов, детских и спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 2023-2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов | шт. | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **294 000,00** | **294 000,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.7 | Реализация инициативных проектов (дополнительные средства) | МКУ «УКГХ» | 2023-2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **5 882 779,00** | **5 882 779,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2 | Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **6 304 498,95** | **6 304 498,95** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных объектов | шт. | 16 |
| **2022** | **6 327 612,00** | **6 327 612,00** | **0,00** | **0,00** | 7 |
| **2023** | **20 948 380,38** | **20 948 380,38** | **0,00** | **0,00** | 9 |
| **2024** | **2 923 997,73** | **2 923 997,73** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.1.2.1 | Ремонт лестниц | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **3 087 340,35** | **3 087 340,35** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных лестниц | шт. | 4 |
| **2022** | **5 829 712,00** | **5 829 712,00** | **0,00** | **0,00** | 4 |
| **2023** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 6 |
| **2024** | **2 923 997,73** | **2 923 997,73** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.1.2.2 | Выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по ремонту лестниц | МКУ «УКГХ» | 2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество разработанной проектной документации  | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **650 000,00** | **650 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.3 | Дооборудование детских игровых и спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 2021 | **2021** | **2 988 794,00** | **2 988 794,00** | **0,0** | **0,00** | Количество отремонтированных детских и спортивных площадок | шт. | 16 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.4 | Ремонт памятников и нанесение ФИО на памятную  | МКУ «УКГХ» | 2021 2022 | **2021** | **81 773,33** | **81 773,33** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных памятников | шт. | 1 |
| **2022** | **497 900,00** | **497 900,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.5 | Ремонт фонтанов на городской площади | МКУ «УКГХ» | 2021 | **2021** | **146 591,27** | **146 591,27** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных фонтанов | шт.  | 2 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.6 | Разработка ПСД на реконструкцию фонтанов | МКУ «УКГХ» | 2023 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество разработанной проектной документации | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **360 000,00** | **360 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.7 | Осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны, а именно: выполнение работ по второму этапу ремонта Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне» и благоустройства прилегающей к нему территории, расположенного на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области | МКУ «УКГХ» | 2023 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество сохраненных памятников | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **16 633 380,38** | **16 633 380,38** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.3 | Призовой фонд при проведении конкурса «Цветочный город» | МКУ «УКГХ» | 2021 2023 | **2021** | **67 000,00** | **67 000,00** | **0,00** | **0,00** | Количество подарочных сертификатов | шт. | 11 |
| **2022** | **96 000,00** | **96 000,00** | **0,00** | **0,00** | 17 |
| **2023** | **99 000,00** | **99 000,00** | **0,00** | **0,00** | 16 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество сохраненных памятников | шт. | 1 |
| **2022** | **7 778 576,64** | **0,00** | **7 778 576,64** | **0,00** |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.5 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2022** | **4 188 464,34** | **4 188 464,34** | **0,00** | **0,00** |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.6 | Выполнение работ по благоустройству Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне» за счет благотворительных пожертвований АО «Апатит» | МКУ «УКГХ» | 2023 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество сохраненных памятников | шт. | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **10 000 000,00** | **10 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 2. | Задача 2: Содержание объектов внешнего благоустройства |
| **1.2** | **Мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства** | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **6 194 376,29** | **6 194 376,29** | **0,00** | **0,00** | Количество  | шт. | 234 |
| **2022** | **8 385 818,53** | **8 385 818,53** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2023** | **6 627 214,46** | **6 627 214,46** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2024** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2025** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| 1.2.1 | Содержание объектов внешнего благоустройства | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **6 194 376,29** | **6 194 376,29** | **0,00** | **0,00** | Количество  | шт. | 234 |
| **2022** | **8 385 818,53** | **8 385 818,53** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2023** | **6 627 214,46** | **6 627 214,46** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2024** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2025** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| 1.2.1.1 | Содержание объектов внешнего благоустройства (н. п. Титан и н. п. Коашва) | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **1 505 940,00** | **1 505 940,00** | **0,00** | **0,00** | Площадь объектов внешнего благоустройства | м2 | 5 171,34 |
| **2022** | **1 505 940,00** | **1 505 940,00** | **0,00** | **0,00** | 5 171,34 |
| **2023** | **1 734 364,00** | **1 734 364,00** | **0,00** | **0,00** | 6 567,00 |
| **2024** | **1 878 314,00** | **1 878 314,00** | **0,00** | **0,00** | 6 567,00 |
| **2025** | **1 878 314,00** | **1 878 314,00** | **0,00** | **0,00** | 6 567,00 |
| 1.2.1.2 | Содержание площадок ТКО | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **4 036 465,42** | **4 036 465,42** | **0,00** | **0,00** | Количество площадок для сбора ТКО | шт. | 97 |
| **2022** | **4 401 731,58** | **4 401 731,58** | **0,00** | **0,00**  | 97 |
| **2023** | **3 756 314,67** | **3 756 314,67** | **0,00** | **0,00** | 98 |
| **2024** | **3 860 514,67** | **3 860 514,67** | **0,00** | **0,00** | 98 |
| **2025** | **3 860 514,67** | **3 860 514,67** | **0,00** | **0,00** | 98 |
| 1.2.1.3 | Содержание газовых емкостей (объект газоснабжения «Вечный огонь») | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **259 955,43** | **259 955,43** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов газоснабжения «Вечный огонь» | шт. | 1 |
| **2022** | **464 440,32** | **464 440,32** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **116 238,77** | **116 238,77** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **118 262,64** | **118 262,64** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **118 262,64** | **118 262,64** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.2.1.4 | Поставка газа и заполнение газовых емкостей | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **392 015,44** | **392 015,44** | **0,00** | **0,00** | Количество заполняемых газовых емкостей | шт. | 1 |
| **2022** | **607 411,00** | **607 411,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **937 208,09** | **937 208,09** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **1 030 928,90** | **1 030 928,90** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **1 030 928,90** | **1 030 928,90** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.2.1.5 | Содержание объектов внешнего благоустройства (г. Кировск, м-он Кукисвумчорр) | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **По договору безвозмездного оказания услуг** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 134 |
| **2022** |
| **2023** |
| **2024** |
| **2025** |
| 1.2.1.6 | Подача (потребление) холодной воды на фонтаны на центральной площади | МКУ «УКГХ» | 2022 2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество фонтанов | шт. | 2 |
| **2022** | **359 872,42** | **359 872,42** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2023** | **83 088,93** | **83 088,93** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| 1.2.1.7 | Поставка газовой горелки, расположенной на территории Памятного знака «Кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 0 |
| **2022** | **265 000,00** | **265 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.2.1.8 | Проведение инженерно-геодезических изысканий территории сквера им. Кондрикова | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 0 |
| **2022** | **317 980,09** | **317 980,09** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.2.1.9 | Содержание модульных туалетных кабин в городском парке (октябрь – декабрь)  | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 0 |
| **2022** | **463 443,12** | **463 443,12** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 3. | Задача 3: Приобретение материальных запасов и материальных ценностей |
| **1.3** | **Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего вида города Кировска** | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **373 640,00** | **373 640,00** | **0,00** | **0,00** | Количество приобретенного материала | шт. | 20 |
| **2022** | **374 677,00** | **374 677,00** | **0,00** | **0,00** | 60 |
| **2023** | **570 000,00** | **570 000,00** | **0,00** | **0,00** | 40 |
| **2024** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| **2025** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| 1.3.1 | Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего облика территории города  | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **373 640,00** | **373 640,00** | **0,00** | **0,00** | Количество приобретенного материала | шт. | 20 |
| **2022** | **374 677,00** | **374 677,00** | **0,00** | **0,00** | 60 |
| **2023** | **570 000,00** | **570 000,00** | **0,00** | **0,00** | 40 |
| **2024** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| **2025** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.3.1.1 | Поставка малых архитектурных форм | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **373 640,00** | **373 640,00** | **0,00** | **0,00** | Количество приобретенных МАФ | шт. | 20 |
| **2022** | **374 677,00** | **374 677,00** | **0,00** | **0,00** | 60 |
| **2023** | **570 000,00** | **570 000,00** | **0,00** | **0,00** | 40 |
| **2024** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| **2025** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| Задача 4: Реконструкция объектов внешнего благоустройства |
| **4.1** | **Реконструкция объектов внешнего благоустройства** | МКУ «УКГХ» | 2023-2024 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **7 372 500,00** | **2 872 500,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 4.1.1 | Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области | МКУ «УКГХ» | 2023-2024 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **4 500 000,00** | **0,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 4.1.2 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области | МКУ «УКГХ» | 2023-2024 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **2 872 500,00** | **2 872 500,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **ИТОГО по Программе** | **ВСЕГО** | **198 443 267,68** | **190 664 691,04** | **7 778 576,64** | **0,00** |  |
| **2021** | **62 661 483,76** | **62 661 483,76** | **0,00** | **0,00** |
| **2022** | **33 304 174,43** | **25 525 597,79** | **7 778 576,64** | **0,00** |
| **2023** | **62 580 372,84** | **58 080 372,84** | **4 500 000,00**  | **0,00** |
| **2024** | **16 871 474,77** | **16 871 474,77** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **23 025 761,88** | **23 025 761,88** | **0,00** | **0,00** |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны внешние риски:

- изменение федерального и регионального законодательства.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков:

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты.

При реализации программы возможны внутренние риски:

- недостаточность уровня финансирования из средств областного и местного бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств;

- нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов,

- нарушение договорных отношений между подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- урегулирование взаимоотношений между подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в соответствии с законодательством РФ и Мурманской области;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и местного бюджетов.

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации**

Прогноз социальных и экономических результатов реализации подпрограммы:

- повышение комфортности проживания и качества жизни населения МО город Кировск, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;

- улучшение санитарного и эстетического состояния города.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с примерной методикой определенной приложением № 1 к Порядку, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 03.12.2021 № 1210 «О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска».

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность \*  | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации подпрограммы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| План | План | План | План | План |
|  | Цель:Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |
| 1 | Доля благоустроенных объектов благоустройства от общего количества объектов внешнего благоустройства (с нарастающим итогом) | % |  | 1,72 | 2,58 | 3,44 | 4,30 | 5,16 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
| 2 | Количество построенных объектов благоустройства | ед. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
|  | Задача 1: Организация благоустройства территории и ремонта объектов благоустройства |
| 1.1 | Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий, включая междворовые проезды, в % к общему количеству | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
| 2.  | Доля приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства от запланированных в программе | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
|  | Задача 2: Содержание объектов внешнего благоустройства  |
| 2.1 | Доля сохранённых, поддерживаемых в нормативном санитарно-техническом и эстетическом состоянии объектов благоустройства от запланированных в подпрограмме | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
| 3 | Задача 3: Приобретение материальных запасов и материальных ценностей |
| 3.1 | Количество приобретенных материальных запасов и материальных ценностей | ед. |  | 20 | 60 | 40 | 80 | 80 | расчётный | МКУ «УКГХ» |
|  | Задача 4: Реконструкция объектов |
| 4.1 | Реконструкция объектов внешнего благоустройства | ед. |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | расчётный | МКУ «УКГХ» |

\*\* Направленность показателя обозначается:

 - направленность на рост;

 - направленность на снижение;

 - направленность на достижение конкретного значения

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий\* |
| Всего | в том числе по годам |
| МБ | ОБ(ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией** |
| 1. | Задача 1: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства  |
| **1.1.** | **Мероприятие:****«Обслуживание объектов внешнего благоустройства»** | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **56 093 467,47** | **56 093 467,47** | **0,00** | **0,00** | Доля приведенных в нормативное состояние объектов от запланированных в Программе | **%** | 100 |
| **2022** | **24 543 678,90** | **16 765 102,26** | **7 778 576,64** | **0,00** | 100 |
| **2023** | **48 010 658,38** | **44 347 826,38** | **4 500 000,00** | **0,00** | 100 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 100 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 100 |
| 100 |
| 1.1.1 | Благоустройство объектов внешнего благоустройства  | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **49 721 968,52** | **49 721 968,52** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт. | 20 |
| **2022** | **6 153 025,92** | **6 153 025,92**  | **0,00** | **0,00** | 11 |
| **2023** | **16 963 278,00** | **16 963 278,00** | **0,00** | **0,00** | 19 |
| **2024** | **6 448  459,16** | **6 448  459,16** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **12 526 744,00** | **12 526 744,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.1 | Благоустройство детских площадок | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **7 103 669,26** | **7 103 669,26** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов  | шт. | 7 |
| **2022** | **2 275 990,00** | **2 275 990,00** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2023** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 5 |
| **2024** | **2 150 234,16** | **2 150 234,16** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.2 | Устройство наружного освещения детских игровых, спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 20222025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт. | 0 |
| **2022** | **782 202,92** | **782 202,92** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2023** | **2 136 499,00** | **2 136 499,00** | **0,00** | **0,00** | 7 |
| **2024** | **2 798 225,00** | **2 798 225,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **3 026 744,00** | **3 026 744,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.3 | Благоустройство городской площади | МКУ «УКГХ»    | 20212022 | **2021** | **40 417 626,26** | **40 417 626,26** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт. | 1 |
| **2022** | **2 787 084,00** | **2 787 084,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.4 | Выполнение проектных работ на благоустройство объектов внешнего благоустройства | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **2 200 673,00** | **2 200 673,00** | **0,00** | **0,00** | Количество проектной документации | шт. | 3 |
| **2022** | **307 749,00** | **307 749,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **650 000,00** | **650 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.5 | Подготовка основания для установки детских и спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество благоустраиваемых объектов | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.6 | Устройство видеонаблюдения на территории скверов, детских и спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 2023-2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов | шт. | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **294 000,00** | **294 000,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.1.7 | Реализация инициативных проектов (дополнительные средства) | МКУ «УКГХ» | 2023-2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **5 882 779,00** | **5 882 779,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2 | Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **6 304 498,95** | **6 304 498,95** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных объектов | шт. | 16 |
| **2022** | **6 327 612,00** | **6 327 612,00** | **0,00** | **0,00** | 7 |
| **2023** | **20 948 380,38** | **20 948 380,38** | **0,00** | **0,00** | 9 |
| **2024** | **2 923 997,73** | **2 923 997,73** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.1.2.1 | Ремонт лестниц | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **3 087 340,35** | **3 087 340,35** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных лестниц | шт. | 4 |
| **2022** | **5 829 712,00** | **5 829 712,00** | **0,00** | **0,00** | 4 |
| **2023** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 6 |
| **2024** | **2 923 997,73** | **2 923 997,73** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.1.2.2 | Выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по ремонту лестниц | МКУ «УКГХ» | 2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество разработанной проектной документации  | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **650 000,00** | **650 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.3 | Дооборудование детских игровых и спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | 2021 | **2021** | **2 988 794,00** | **2 988 794,00** | **0,0** | **0,00** | Количество отремонтированных детских и спортивных площадок | шт. | 16 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.4 | Ремонт памятников и нанесение ФИО на памятную  | МКУ «УКГХ» | 2021 2022 | **2021** | **81 773,33** | **81 773,33** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных памятников | шт. | 1 |
| **2022** | **497 900,00** | **497 900,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.5 | Ремонт фонтанов на городской площади | МКУ «УКГХ» | 2021 | **2021** | **146 591,27** | **146 591,27** | **0,00** | **0,00** | Количество отремонтированных фонтанов | шт.  | 2 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.6 | Разработка ПСД на реконструкцию фонтанов | МКУ «УКГХ» | 2023 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество разработанной проектной документации | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **360 000,00** | **360 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.2.7 | Осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны, а именно: выполнение работ по второму этапу ремонта Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне» и благоустройства прилегающей к нему территории, расположенного на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области | МКУ «УКГХ» | 2023 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество сохраненных памятников | шт.  | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **16 633 380,38** | **16 633 380,38** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.3 | Призовой фонд при проведении конкурса «Цветочный город» | МКУ «УКГХ» | 2021 2023 | **2021** | **67 000,00** | **67 000,00** | **0,00** | **0,00** | Количество подарочных сертификатов | шт. | 11 |
| **2022** | **96 000,00** | **96 000,00** | **0,00** | **0,00** | 17 |
| **2023** | **99 000,00** | **99 000,00** | **0,00** | **0,00** | 16 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.1.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество сохраненных памятников | шт. | 1 |
| **2022** | **7 778 576,64** | **0,00** | **7 778 576,64** | **0,00** |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.5 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2022** | **4 188 464,34** | **4 188 464,34** | **0,00** | **0,00** |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.6 | Выполнение работ по благоустройству Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне» за счет благотворительных пожертвований АО «Апатит» | МКУ «УКГХ» | 2023 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество сохраненных памятников | шт. | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **10 000 000,00** | **10 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 2. | Задача 2: Содержание объектов внешнего благоустройства |
| **1.2** | **Мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства** | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **6 194 376,29** | **6 194 376,29** | **0,00** | **0,00** | Количество  | шт. | 234 |
| **2022** | **8 385 818,53** | **8 385 818,53** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2023** | **6 627 214,46** | **6 627 214,46** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2024** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2025** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| 1.2.1 | Содержание объектов внешнего благоустройства | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **6 194 376,29** | **6 194 376,29** | **0,00** | **0,00** | Количество  | шт. | 234 |
| **2022** | **8 385 818,53** | **8 385 818,53** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2023** | **6 627 214,46** | **6 627 214,46** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2024** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| **2025** | **6 888 020,21** | **6 888 020,21** | **0,00** | **0,00** | 234 |
| 1.2.1.1 | Содержание объектов внешнего благоустройства (н. п. Титан и н. п. Коашва) | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **1 505 940,00** | **1 505 940,00** | **0,00** | **0,00** | Площадь объектов внешнего благоустройства | м2 | 5 171,34 |
| **2022** | **1 505 940,00** | **1 505 940,00** | **0,00** | **0,00** | 5 171,34 |
| **2023** | **1 734 364,00** | **1 734 364,00** | **0,00** | **0,00** | 6 567,00 |
| **2024** | **1 878 314,00** | **1 878 314,00** | **0,00** | **0,00** | 6 567,00 |
| **2025** | **1 878 314,00** | **1 878 314,00** | **0,00** | **0,00** | 6 567,00 |
| 1.2.1.2 | Содержание площадок ТКО | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **4 036 465,42** | **4 036 465,42** | **0,00** | **0,00** | Количество площадок для сбора ТКО | шт. | 97 |
| **2022** | **4 401 731,58** | **4 401 731,58** | **0,00** | **0,00**  | 97 |
| **2023** | **3 756 314,67** | **3 756 314,67** | **0,00** | **0,00** | 98 |
| **2024** | **3 860 514,67** | **3 860 514,67** | **0,00** | **0,00** | 98 |
| **2025** | **3 860 514,67** | **3 860 514,67** | **0,00** | **0,00** | 98 |
| 1.2.1.3 | Содержание газовых емкостей (объект газоснабжения «Вечный огонь») | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **259 955,43** | **259 955,43** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов газоснабжения «Вечный огонь» | шт. | 1 |
| **2022** | **464 440,32** | **464 440,32** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **116 238,77** | **116 238,77** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **118 262,64** | **118 262,64** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **118 262,64** | **118 262,64** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.2.1.4 | Поставка газа и заполнение газовых емкостей | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **392 015,44** | **392 015,44** | **0,00** | **0,00** | Количество заполняемых газовых емкостей | шт. | 1 |
| **2022** | **607 411,00** | **607 411,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **937 208,09** | **937 208,09** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2024** | **1 030 928,90** | **1 030 928,90** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2025** | **1 030 928,90** | **1 030 928,90** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| 1.2.1.5 | Содержание объектов внешнего благоустройства (г. Кировск, м-он Кукисвумчорр) | МКУ «УКГХ» | 20212025 | **2021** | **По договору безвозмездного оказания услуг** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 134 |
| **2022** |
| **2023** |
| **2024** |
| **2025** |
| 1.2.1.6 | Подача (потребление) холодной воды на фонтаны на центральной площади | МКУ «УКГХ» | 2022 2025 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество фонтанов | шт. | 2 |
| **2022** | **359 872,42** | **359 872,42** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2023** | **83 088,93** | **83 088,93** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2 |
| 1.2.1.7 | Поставка газовой горелки, расположенной на территории Памятного знака «Кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 0 |
| **2022** | **265 000,00** | **265 000,00** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.2.1.8 | Проведение инженерно-геодезических изысканий территории сквера им. Кондрикова | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 0 |
| **2022** | **317 980,09** | **317 980,09** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.2.1.9 | Содержание модульных туалетных кабин в городском парке (октябрь – декабрь)  | МКУ «УКГХ» | 2022 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество объектов внешнего благоустройства | шт. | 0 |
| **2022** | **463 443,12** | **463 443,12** | **0,00** | **0,00** | 1 |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 3. | Задача 3: Приобретение материальных запасов и материальных ценностей |
| **1.3** | **Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего вида города Кировска** | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **373 640,00** | **373 640,00** | **0,00** | **0,00** | Количество приобретенного материала | шт. | 20 |
| **2022** | **374 677,00** | **374 677,00** | **0,00** | **0,00** | 60 |
| **2023** | **570 000,00** | **570 000,00** | **0,00** | **0,00** | 40 |
| **2024** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| **2025** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| 1.3.1 | Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего облика территории города  | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **373 640,00** | **373 640,00** | **0,00** | **0,00** | Количество приобретенного материала | шт. | 20 |
| **2022** | **374 677,00** | **374 677,00** | **0,00** | **0,00** | 60 |
| **2023** | **570 000,00** | **570 000,00** | **0,00** | **0,00** | 40 |
| **2024** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| **2025** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 1.3.1.1 | Поставка малых архитектурных форм | МКУ «УКГХ» | 2021 2025 | **2021** | **373 640,00** | **373 640,00** | **0,00** | **0,00** | Количество приобретенных МАФ | шт. | 20 |
| **2022** | **374 677,00** | **374 677,00** | **0,00** | **0,00** | 60 |
| **2023** | **570 000,00** | **570 000,00** | **0,00** | **0,00** | 40 |
| **2024** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| **2025** | **610 997,67** | **610 997,67** | **0,00** | **0,00** | 80 |
| Задача 4: Реконструкция объектов внешнего благоустройства |
| **4.1** | **Реконструкция объектов внешнего благоустройства** | МКУ «УКГХ» | 2023-2024 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **7 372 500,00** | **2 872 500,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 4.1.1 | Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области | МКУ «УКГХ» | 2023-2024 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **4 500 000,00** | **0,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| 4.1.2 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области | МКУ «УКГХ» | 2023-2024 | **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество реализованных проектов | шт | 0 |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2023** | **2 872 500,00** | **2 872 500,00** | **0,00** | **0,00** | 3 |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 |
| **ИТОГО по Программе** | **ВСЕГО** | **198 443 267,68** | **190 664 691,04** | **7 778 576,64** | **0,00** |  |
| **2021** | **62 661 483,76** | **62 661 483,76** | **0,00** | **0,00** |
| **2022** | **33 304 174,43** | **25 525 597,79** | **7 778 576,64** | **0,00** |
| **2023** | **62 580 372,84** | **58 080 372,84** | **4 500 000,00**  | **0,00** |
| **2024** | **16 871 474,77** | **16 871 474,77** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **23 025 761,88** | **23 025 761,88** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 1

к подпрограмме

**Категории объектов благоустройства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование объекта благоустройства | Адрес расположения объекта благоустройства |
| Зоны отдыха, скверы |
| 1 | Бульвар с лестницами  | от проезда по ул. Мира до площадки между д. 7 и 9 по пр. Ленина к городскому дворцу культуры |
| 2 | Городская площадь | в районе МКД 5, 7, 9, 11 по пр. Ленина |
| 3 | Сквер  | в районе СДК н.п. Коашва |
| 4 | Сквер  | "Танец солнцу" в районе д.5 н.п. Коашва  |
| 5 | Сквер  | в районе зд. 12, 14 по пр. Ленина |
| 6 | Сквер  | в районе зд. 16, 18 по пр. Ленина |
| 7 | Сквер  | между гостиницей и памятником С.М. Кирову (пр. Ленина, 11) |
| 8 | Сквер  | по ул. Ленинградская у памятного знака «Защитникам Заполярья» |
| 9 | Сквер  | банно-прачечного комбината по ул. Хибиногорская |
| 10 | Сквер  | в районе зд. 17 по пр. Ленина |
| 11 | Сквер  | у горбольницы по пр. Ленина |
| 12 | Сквер  | "Кукисвумчорр" район бывшего деревянного комплекса вдоль дома № 25а по ул. Кирова вниз к бывшей детской игровой площадке дома № 13 по ул. Комсомольская |
| 13 | Зона отдыха | в районе д. 4-5 п. Титан |
| 14 | Зона отдыха  | "Солнечный остров" в районе д. 5-13 по ул. Солнечная  |
| 15 | Зона отдыха  | в районе д. 8а по ул. Мира |
| 16 | Зона отдыха  | "Уютный дворик" в районе д.д. 2а-4а ул. Кирова  |
| 17 | Набережная озеро «Верхнее» | в районе здания № 1 по ул. Ленинградская |
| 18 | Территория с детской и спортивной площадками, площадкой для отдыха | поле «Умецкого» |
| 19 | Территория с зонной отдыха | за МКД № 6 ул. Кондрикова |
| 20 | Домик "Родник" | 9 км |
| 2. Площадки для организации занятости детей и подростков |
| 1 | Спортивная площадка | пр. Ленина д. 23-23а |
| 2 | Спортивная площадка | ул. Олимпийская д. 38-42 |
| 3 | Спортивная площадка | ул. Олимпийская д. 89 |
| 4 | Спортивно-игровая площадка | ул. Юбилейная д. 5 |
| 5 | Спортивная площадка | ул. Солнечная д. 17 |
| 6 | Спортивная площадка | в районе здания № 14 - СДК Титан |
| 7 | Детская игровая площадка со скейт площадкой | ул. Коммунальная д. 9 |
| 8 | Детская игровая площадка | по ул. 50лет Октября д. 5, 33, 35, 37 |
| 9 | Детская игровая площадка | в районе д. 5-13 по ул. Солнечная |
| 10 | Детская игровая площадка | ул. Олимпийская д. 25, 27, 29 |
| 11 | Детская игровая площадка | ул. Олимпийская д. 18-24 |
| 12 | Детская игровая площадка | в р-не озера «Верхнее» |
| 13 | Детская игровая площадка | н. п. Титан д. 1-5 |
| 14 | Детская игровая площадка | по пр. Ленина д. 15 |
| 15 | Детская игровая площадка  | по ул. 50лет Октября д. 21 |
| 16 | Детская игровая площадка со спортивной зоной | по ул. Кирова д. д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а |
| 17 | Детская игровая площадка  | по ул. Мира д. д. 3-5 |
| 18 | Детская игровая площадка со спортивной зоной | по ул. Олимпийская д. 46 |
| 19 | Детская игровая площадка  | по ул. Советской Конституции д. 28 |
| 20 | Детская игровая площадка  | н.п. Коашва д. д. 17-18 |
| 21 | Детская игровая площадка  | по пр. Ленина д. 33-а |
| 22 | Детская игровая площадка  | по ул. Мира д. 2 |
| 23 | Детская игровая площадка  | по ул. Мира д. 10-а |
| 24 | Детская игровая площадка  | по ул. Солнечная д. д. 5, 13 |
| 25 | Детская игровая площадка  | ул. Кирова д. 54 |
| 26 | Детская игровая площадка  | ул. Олимпийская д. д. 19, 21, 23 |
| 27 | Детская игровая площадка  | ул. Олимпийская д. д. 65, 67, 69 |
| 3. Пространства для свободного выгула собак |
| 1 | Площадка для выгула собак | в районе МКД № 40 по ул. Олимпийская |
| 2 | Площадка для выгула собак | в районе гостиницы «Хибины» |
| 3 | Площадка для выгула собак | в микрорайоне Кукисвумчорр |
| 4. Искусственные инженерные сооружения |
| 1 | Фонтаны – 2 штуки | на городской площади в районе МКД 5,7,9,11 по пр. Ленина |
| 2 | Фонтан  | в сквере банно-прачечного комбината по ул. Хибиногорская |
| 3 | Подпорная стенка | в районе озера «Верхнее» |
| 4 | Подпорная стенка № 2 | в районе МКД № 17 по ул. Солнечная |
| 5 | Подпорная стенка | в районе МКД № 11-13 по ул. Солнечная |
| 6 | Противолавинная защита | в районе МКД № 5 по ул. Солнечная |
| 7 | Лестница | в районе МКД №12 ул. Сов. Конституции |
| 8 | Лестница  | в районе здания № 13 по ул. Юбилейная |
| 9 | Лестница  | в районе МКД №16 ул. Кирова |
| 10 | Лестница  | в районе МКД № 20 ул. Сов. Конституции |
| 11 | Лестница  | в районе д.д.36-46 по ул. Олимпийская |
| 12 | Лестница  | в районе МБОУ «СОШ №5» по ул. Сов. Конституции д.10 |
| 13 | Лестница  | между МКД №№ 39 и 41 по пр. Ленина |
| 14 | Лестница  | между МКД № 3 и 5 по пр. Ленина  |
| 15 | Лестница  | от автодороги по ул. Ленинградская к Памятному знаку «Защитникам Заполярья» |
| 16 | Лестница  | от МКД № 22 к зданию № 16 по ул. Сов. Конституции |
| 17 | Лестница  | от здания № 23 по ул. Дзержинского до д/с № 14 |
| 18 | Лестница  | от МКД № 26 к МКД № 24 ул. Олимпийская |
| 19 | Лестница  | от МКД № 3 по ул. им. 50-летия Октября к МКД № 1 по ул. Парковая |
| 20 | Лестница  | от здания № 25 по пр. Ленина к МКД № 27по пр. Ленина |
| 21 | Лестница  | от МКД № 23 по ул. Кирова к зд. «Мемориала С.М. Кирова» по ул. Советская, 7 |
| 22 | Лестница  | от тротуара по ул.50лет Октября до тротуара оз. Верхнее |
| 23 | Лестница  | от ул. Дзержинского вдоль МКД по ул. Хибиногорская д.36 |
| 24 | Лестница  | от ул. им. Шилейко до ул. Коммунальная (район бывшей школы № 12) |
| 25 | Лестница  | от ул. Мира до Дворца культуры «Апатит» |
| 26 | Лестница - 4 штуки | по ул. Кондрикова  |
| 27 | Лестница  | МКД № 17 по пр. Ленина, зеленая зона (от тротуар к зданию) |
| 28 | Лестница  | От здания № 25 по пр. Ленина до тротуара  |
| 29 | Лестница  | у МКД № 6 по ул. Мира |
| 30 | Лестница  | у зд. № 38 по ул. Хибиногорская  |
| 31 | Лестница  | от здания № 7а по ул. Дзержинского гостиница "Спорт"), до МКД № 8 по ул. Сов. Конституции  |
| 32 | Лестница  | от МКД № 8 по ул. Дзержинского, к гаражам |
| 33 | Лестница  | вдоль здания № 63 по ул. Олимпийская,  |
| 34 | Лестница  | ул. Солнечная, между МКД № 1 и МКД №3 |
| 35 | Лестница  | между МКД № 11 и № 13 по ул. Солнечная |
| 36 | Лестница  | у МКД № 13, с торца 1 подъезда по ул. Солнечная |
| 37 | Лестница  | вдоль МКД № 41 по ул. Хибиногорская, со стороны дороги |
| 38 | Лестница  | вдоль МКД № 28 по ул. Хибиногорская, со стороны главного фасада  |
| 39 | Лестница  | МКД № 40 по ул. Хибиногорская от д.38 (д/с 18) до  |
| 40 | Лестницы  | у МКД №№ 37,39,41,36 по ул. Хибиногорская |
| 41 | Лестницы  | Вдоль МКД №№ 3,4,5,6,11,12,15,23, по ул. Кирова у МКД № 10 ул. Комсомольская  |
| 42 | Лестница  | в районе МКД № 6 по ул. Сов. Конституции  |
| 43 | Лестница  | напротив 33 по пр. Ленина  |
| 44 | Лестница  | от МКД № 33-а по пр. Ленина до д/с №13 |
| 45 | Лестница  | от МКД № 7 по ул. Сов. Конституции к МКД №33-а по пр. Ленина |
| 46 | Лестница  | от МКД № 73 к МКД № 69 по ул. Олимпийская |
| 47 | Лестница  | от МКД № 8 по ул. Дзержинского к дороге |
| 48 | Лестница  | от МКД № 81 по ул. Олимпийская к дороге по ул. Парковая |
| 49 | Лестница  | от МКД № 9 по ул. Дзержинского к зданию КЮТ |
| 50 | Лестница  | от МКД № 9 ул. Сов. Конституции к МКД № 33-а по пр. Ленина |
| 51 | Лестница  | от дороги к МКД № 38 по пр. Ленина |
| 52 | Лестница  | МКД № 29 по пр. Ленина  |
| 53 | Лестница  | у МКД № 23, пр. Ленина |
| 54 | Лестница  | у зд. 10а по ул. Сов. Конституции |
| 55 | Лестница  | от МКД № 28 по ул. Олимпийская к скейт-парку |
| 56 | Лестницы -7 штук | расположены на городской площади  |
| 57 | Ливневая канализация (подземная) | по ул. Парковая д.7 - ул. Олимпийская д.53 |
| 58 | Дренажная система (водоотводный лоток)  | у МКД № 36-38 по ул. Кирова  |
| 59 | дренажная система  | в районе здания 16а по ул. Кирова |
| 60 | Дренажная система  | в районе МКД № 17 по ул. Солнечная |
| 61 | дренажная система для отвода вод (русло реки),  | в районе МКД № 14,8 по ул. Олимпийская |
| 62 | Дренажная система (участок дренажной системы - ливневая канализация) | у МКД № 2,3 в н.п. Титан |
| 63 | Дренажная система (участок дрен. системы - ливневая канализация) | у МКД № 1,4 в н.п. Титан |
| 64 | Дренажная система (участок дрен. системы - ливневая канализация) | у МКД № 1 в н.п. Титан |
| 65 | Дренажная система  | от бывшего ДК «Горняк» до торца МКД № 12 по ул. Кирова |
| 66 | Дренажная система  | от МКД № 16 до 1 по ул. Комсомольская |
| 67 | Ливневая канализация  | у МКД № 16 по ул. Кирова |
| 68 | Ливневая канализация (подземная) | у МКД № 34-36 по ул. Кирова |
| 69 | Ливневая канализация (подземная) | у МКД № 53а, 65 по ул. Олимпийская |
| 70 | Ливневая канализация  | за МКД № 18 по ул. Советской Конституции |
| 71 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Мира, в районе д. 1 |
| 72 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Мира, в районе д. 2 |
| 73 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Мира, в районе д. 5-7а |
| 74 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Мира, в районе д. 8а |
| 75 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Мира, в районе д.10 |
| 76 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Мира, в районе д.16-18 |
| 77 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 3 |
| 78 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 3а |
| 79 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 5а-5б |
| 80 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 7-7а |
| 81 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 11а |
| 82 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 13 |
| 83 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 15 |
| 84 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 17 |
| 85 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 18 |
| 86 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 20а-22 |
| 87 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 19а |
| 88 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 21а |
| 89 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 19-21 |
| 90 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 21-23 |
| 91 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 22а-26 |
| 92 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 27 |
| 93 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 29 |
| 94 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 30 |
| 95 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 32 |
| 96 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 3 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 33 |
| 97 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 37 |
| 98 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 38 |
| 99 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 39 |
| 100 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | пр. Ленина, в районе д. 41 |
| 101 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Советской Конституции, в районе д. 6 |
| 102 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Советской Конституции, в районе д. 8 |
| 103 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Советской Конституции, в районе д. 7 |
| 104 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Советской Конституции, в районе д. 11 |
| 105 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Советской Конституции, в районе д. 12 |
| 106 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Советской Конституции, в районе д. 20 |
| 107 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Ленинградская, в районе д. 14 |
| 108 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Ленинградская, в районе д. 16 |
| 109 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 4 шт.) | ул. Ленинградская, в районе д. 20 |
| 110 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Дзержинского, в районе д. 5 |
| 111 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Дзержинского, в районе д. 8 |
| 112 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Дзержинского, в районе д. 13 |
| 113 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Хибиногорская, в районе д. 37 |
| 114 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Хибиногорская, в районе д. 39 |
| 115 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Хибиногорская, в районе д. 36 |
| 116 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Хибиногорская, в районе д. 41 |
| 117 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 3 шт.) | ул. Хибиногорская, в районе д. 29 |
| 118 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Юбилейная, в районе д. 4 |
| 119 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Юбилейная, в районе д. 5 |
| 120 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Юбилейная, в районе д. 6 |
| 121 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Юбилейная, в районе д. 7 |
| 122 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Юбилейная, в районе д. 8 |
| 123 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 3 шт.) | ул. Юбилейная, в районе д. 12 |
| 124 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Шилейко, в районе д. 4 |
| 125 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Шилейко, в районе д. 6 |
| 126 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Шилейко, в районе д. 10 |
| 127 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Олимпийская, в районе д. 25 |
| 128 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Олимпийская, в районе д. 23 |
| 129 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 3 шт.) | ул. Олимпийская, в районе д. 4 |
| 130 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 1 |
| 131 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 7 |
| 132 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 17 |
| 133 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 23 |
| 134 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 25 |
| 135 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 27 |
| 136 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 33 |
| 137 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 13 |
| 138 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. 50 лет Октября, в районе д. 35 |
| 139 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Парковая, в районе д. 1 |
| 140 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 1 шт.) | ул. Парковая, в районе д. 4 |
| 141 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО - 2 шт.) | ул. Кондрикова, в районе д. 3 |
| 142 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 5  |
| 143 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 19-21  |
| 144 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 2 шт.) | ул. Кирова, д. 54  |
| 145 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Комсомольская, д. 10  |
| 146 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 24  |
| 147 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 28-30  |
| 148 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 34  |
| 149 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 36-38  |
| 150 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 15  |
| 151 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 42-50 |
| 152 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 3  |
| 153 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 2 шт.) | ул. Кирова, д. 25а-25  |
| 154 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 2 шт.) | ул. Кирова, д. 50-52  |
| 155 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 4-6  |
| 156 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 1-2  |
| 157 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Кирова, д. 12-16 |
| 158 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Советская, д. 3-4  |
| 159 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Советская, д. 5-6 |
| 160 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 2 шт.) | ул. Кирова, д. 29-35  |
| 161 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Комсомольская, д. 1-2 |
| 162 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Комсомольская, д. 5  |
| 163 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 2 шт.) | ул. Кирова, д. 41-55 |
| 164 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 5 шт.) | ул. Кирова, д. 45-49  |
| 165 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 2 шт.) | н.п. Титан, д. 1  |
| 166 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 2 шт.) | н.п. Титан, д. 2-3 |
| 167 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | н.п. Титан, д. 4 |
| 168 | Контейнерная площадка (кол-во контейнеров ТКО – 1 шт.) | ул. Солнечная, д. 6, церковь |
| 5. Архитектурные сооружения, памятные места и памятные знаки |
| 1 | Памятник В.И. Ленину | в районе зд.16,18 по пр. Ленина |
| 2 | Памятник С.М. Кирову | в районе зд.12,14 по пр. Ленина |
| 3 | Памятный знак репрессированным  | на территории муниципального образования в районе 16 км |
| 4 | Памятная доска - Г.А. Голованову | на фасаде МКД № 15 по пр. Ленина |
| 5 | Памятный знак - «Защитникам Заполярья» с газовой горелкой «Вечный огонь» | в районе здания № 2 по ул. Ленинградская |
| 6 | Информационный знак «Кировск» | при въезде в муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией |