«Утверждена постановлением

администрации города Кировска

от _______№ ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании город Кировск

с подведомственной территорией»

Сроки реализации – 2025-2027 годы

Ответственный исполнитель - Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»

| Муниципальный заказчик МП | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорий Мурманской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее - МКУ «УКГХ») |
|  | Соисполнители: Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее - МКУ «ЦМТО»), Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее - КУМС), Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – КОКиС). |
|  | Участники: Муниципальные учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений г. Кировска» (далее – МКУ «Центр учета и отчетности») |
| Цель МП | Наименование цели: Стимулирование энергосбережения и повышение уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи МП (без значений) | Наименование задачи 1: Снижение объема потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, экономия средств местного бюджета за потребленные энергетические ресурсы. |
|  | Наименование задачи 2: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач МП (без значений) | Наименование показателя цели: - доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.02.2017 № 98/пр.; |
|  | Наименование показателя задачи 1: - удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждениями; - удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями; - удельная величина потребления горячей воды муниципальными учреждениями; - удельная величина потребления холодной воды муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную электрическую энергию муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную тепловую энергию муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную горячую воду муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную холодную воду муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную горячую воду муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную холодную воду муниципальными учреждениями; - объем средств местного бюджета за потребленную электроэнергию сетей наружного освещения. - объем средств местного бюджета за потребленную электроэнергию сетей наружного освещения н.п. Титан. Объем средств местного бюджета за потребленную электроэнергию сетей наружного освещения н.п. Коашва |
|  | Наименование показателя задачи 2: - оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения; - оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения; - оснащенность муниципальных жилых; - оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета электрической энергии. |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав МП | не предусмотрены |
| Сроки и этапы реализации МП | 2025 – 2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) МП | Общий объем финансирования составляет: 2 013 360,00 руб., в том числе: 2025 год – 671 120,00 руб.: местный бюджет – 671 120,00 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. 2026 год – 671 120,00 руб.: местный бюджет – 671 120,00 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. 2027 год – 671 120,00 руб.: местный бюджет – 671 120,00 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет ) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Реализация программных мероприятий позволит: - снизить величину потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями на 0,01 %. - снизить бюджетные расходы на оплату коммунальных ресурсов на 0,01 %; - обеспечить учет потребляемых энергетических ресурсов: - горячего водоснабжения - в 85% муниципальных жилых помещениях; - холодного водоснабжения - в 75% муниципальных жилых помещениях; - электрической энергии - в 80% муниципальных жилых помещениях |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Цель Программы: Стимулирование энергосбережения и повышение уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи Программы:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, экономия средств местного бюджета за потреблённые энергетические ресурсы;

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования муниципальных учреждений, так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых ресурсов.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, с учетом уже имеющейся в городе Кировске практики энергосбережения в муниципальных учреждениях и охватывают муниципальные учреждения, жилищный фонд и коммунальную инфраструктуру.

По результатам проведенных энергетических обследований в отношении объектов муниципальных учреждений, выявлены:

- потери теплого воздуха через оконные проемы, межпанельные швы, чердачные перекрытия;

- отсутствие в некоторых муниципальных учреждениях автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате, на муниципальных объектах наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

На многих объектах сохраняется устаревшая система освещения, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В целях повышения уровня энергоэффективности в муниципальных учреждениях и муниципальных жилых помещениях необходима реализация следующих мероприятий:

- установка современных систем автоматизации потребления тепловой энергии (реконструкция АТП с установкой или модернизацией теплообменного оборудования) в муниципальных учреждениях;

- модернизация систем внутреннего освещения (замена ламп и светильников) в муниципальных учреждениях;

-усиление теплозащитных свойств ограждающих конструкций (замена окон, герметизация межпанельных швов, ремонт кровли) в муниципальных учреждениях;

- замена (установка) индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях.

При поэтапной реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях и муниципальных жилых помещениях к 2027 году должны быть достигнуты:

- сокращение потребления всех энергоресурсов;

- экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов;

- экономия теплопотребления в системе отопления муниципальных учреждений;

- повышение класса энергетической эффективности объектов муниципальных учреждений.

В рамках аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска» в период с 2018 по 2020 все муниципальные учреждения оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов.

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению (переход на закрытую систему теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения) в муниципальных учреждениях:

- достигнуто исключение потребления электрической энергии, которая была предназначена для подогрева воды в бойлерных системах;

- существенно улучшилось качество горячей воды;

- позволило сократить до 30% использование тепловой энергии на подогрев горячей воды;

- заложена практическая основа для реализации проекта энергоэффективности в жилищной сфере.

4. Описание механизмов управления рисками.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

При реализации программы возможны следующие внешние риски:

- финансовый риск реализации программы связан с дефицитом бюджета муниципального образования;

-  изменение действующего законодательства, условий и объемов предоставления субсидий бюджета Мурманской области бюджету муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области;

- деятельность иных организаций (участников, соисполнителей), привлеченных к реализации мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ.

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение в течение всего срока выполнения Программы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и, при необходимости, актуализация Программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей, участников, соисполнителей Программы;

Внутренние риски могут быть обусловлены:

- несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

- недостаточной оперативностью при корректировке программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

- своевременная актуализация программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий с сохранением динамики реализации мероприятий программы и при необходимости корректировка показателей программы;

- проведение оценки эффективности программы.

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы

и методика оценки эффективности её реализации.

В рамках реализации мероприятий Программы позволит к 2027 году муниципальными учреждениями, финансируемыми из средств местного бюджета:

- сократить потери тепловой энергии на 60%;

- сэкономить средства муниципального бюджета и направить их на развитие социальных учреждений, коммунальной инфраструктуры и мотивацию персонала.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении (замена электрооборудования на энергоэффективное, замена общедомовых приборов учета энергетических ресурсов на энергоэффективные), повышение эффективности системы теплоснабжения (переход на закрытую систему теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения), повышение энергоэффективности зданий в части снижения тепловых потерь (утепление крыш, герметизация межпанельных швов, замена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ). Достижение результатов Программы позволит создать к 2027 году условия для перевода экономики в бюджетной сфере муниципального округа на энергосберегающий путь развития.

Прогнозируемая динамика экономии по удельному потреблению энергетических ресурсов в рамках реализации программы за 2025-2027 гг. составит:

- тепловой энергии- 11%.

- горячей воды – 4%

- холодной воды- 1%

- электрической энергии- 0,3%

Оценка эффективности программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, определенной приложением № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа города Кировска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденному постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.02.2020 № 111.