Приложение к постановлению

администрации муниципального округа

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды»

Сроки реализации – 2025 - 2027 годы

Ответственный исполнитель – Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

**Паспорт муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик МП | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнитель:  1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»» (далее – МАУ «СОК «Горняк»)  2.Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» (далее – АНО «ЦГР города Кировска»)  3. Комитет по управлению муниципальной собственностью города Кировска (далее – КУМС)  4. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая Компания «Городская электрическая сеть» (далее – МУП «Горэлектросеть») |
| Участники: организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам электронных торгов |
| Цель МП | Наименование цели: повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. |
| Задачи МП (без значений) | Наименование задачи 1: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач МП (без значений) | Наименование показателя цели: количество благоустроенных территорий |
| Наименование показателя задачи 1:  - Количество благоустроенных территорий  - Количество благоустроенных дворовых территорий;  - Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  - Количество мероприятий;  - Количество реализованных объектов;  - Количество благоустроенных дворовых территорий;  - Количество реализованных проектов;  - Доля вовлеченных граждан, организаций в реализацию МП |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав МП | Формирование комфортной городской среды |
| Сроки и этапы реализации МП | 2025-2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) МП | Общий объем финансирования составляет 956 000,00 руб., в том числе:  2025 год – 956 000,00 руб.:  местный бюджет - 956 000,00 руб.;  областной бюджет - 0,00 руб.;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники –0,00 руб.;  2026 год –0,00 руб.:  местный бюджет - 0,00 руб.;  областной бюджет - 0,00 руб.;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники –0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.:  местный бюджет - 0,00 руб.;  областной бюджет - 0,00 руб.;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники –0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | В рамках реализации МП запланировано выполнение:  - работ по благоустройству **53** дворовых территорий,  - разработки проектной документации для улучшения облика общественных территорий,  - разработки **12** дизайн проектов для улучшения облика территорий многоквартирных жилых домов. |

**Паспорт подпрограммы**

«Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнитель:  1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»» (далее – МАУ «СОК «Горняк»)  2.Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» (далее – АНО «ЦГР города Кировска»)  3. Комитет по управлению муниципальной собственностью города Кировска (далее – КУМС)  4. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая Компания «Городская электрическая сеть» (далее – МУП «Горэлектросеть») |
| Участники: организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам электронных торгов |
| Цель и задачи подпрограммы | Наименование цели: повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |
| Наименование задачи 1: Формирование городской среды муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач подпрограммы | Наименование показателя цели: количество благоустроенных территорий |
| Наименование показателя задачи 1:  - Количество благоустроенных территорий  - Количество благоустроенных дворовых территорий;  - Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  - Количество мероприятий;  - Количество реализованных объектов;  - Количество благоустроенных дворовых территорий;  - Количество реализованных проектов;  - Доля вовлеченных граждан, организаций в реализацию МП |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 956 000,00 руб., в том числе:  2025 год – 956 000,00 руб.:  местный бюджет - 956 000,00 руб.;  областной бюджет - 0,00 руб.;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники –0,00 руб.;  2026 год –0,00 руб.:  местный бюджет - 0,00 руб.;  областной бюджет - 0,00 руб.;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники –0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.:  местный бюджет - 0,00 руб.;  областной бюджет - 0,00 руб.;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники –0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | В рамках реализации МП запланировано выполнение:  - работ по благоустройству **53** дворовых территорий,  - разработки проектной документации для улучшения облика общественных территорий,  - разработки **12** дизайн проектов для улучшения облика территорий многоквартирных жилых домов. |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы**

В

Благоустройство территорий муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни, как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города.

В состав муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области входят: город Кировск, микрорайон Кукисвумчорр, н.п. Титан, н.п. Коашва (далее – город Кировск). На территории города Кировска располагается 236 дворовых территорий и 46 наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. Общая численность населения города Кировска по состоянию на начало 2019 года составляет 28,7 тыс. человек.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения города Кировска.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на дворовых территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения, на территории города Кировска - недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных в городе Кировске, в настоящее время игровыми площадками оборудованы около 21 процента дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

В связи с увеличением количества личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия из цементобетона и асфальтобетона отдельных дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Так же на отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое состояние лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных ограждений, пандусов (съездов). На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение мероприятий по ремонту дорожного покрытия, искусственных инженерных сооружений дворовых территорий, наружного освещения позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а так же создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

**2. Перечень показателей цели и задач муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Направленность \* | Значение показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы | | | | | |  |  |
| 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| План | | План | План | План | План |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 |
| **Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество благоустроенных территорий | ед. |  | | 5 | 17 | 26 | 34 | 50 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству | МКУ «УКГХ» |
| **Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  | | 4 | 15 | 24 | 31 | 45 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УКГХ» |
| 3 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | МКУ «УКГХ» |
| 4 | | Количество мероприятий | Ед. |  | | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | По результатам количества проведенных мероприятий | МКУ «УКГХ» |
| 5 | | Количество реализованных объектов | Ед. |  | | 0 | 11 | 18 | 13 | 27 | По результатам реализации объектов | МКУ «УКГХ» |
| 6 | | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | По результатам проведенных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УКГХ» |
| 7 | | Количество реализованных проектов | Ед. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | По результатам реализованных проектов | МКУ «УКГХ» |

\* Направленность показателя обозначается:

 - направленность на рост;

 - направленность на снижение;

- направленность на достижение конкретного значения

**Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | | | | Наименование показателей\* | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий\* |
| Всего | МБ | ОБ(ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель:** Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Формирование городской среды муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | АНО «ЦГР города Кировска»  УО | 2025-2029 | 2025 | **956 000,00** | **956 000,00** | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | ед. | 1 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1 | Субсидия из бюджета города Кировска на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» | АНО «ЦГР города Кировска»  УО | 2025-2029 | 2025 | 956 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | ед. | 1 |
| 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2028 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Итого по Программе | | | | 2025 | **956 000,00** | **956 000,00** | 0,00 | 0,00 |  | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством».

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны внешние риски:

- изменение федерального и регионального законодательства.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков:

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты.

При реализации программы возможны внутренние риски:

- недостаточность уровня финансирования из средств областного и местного бюджетов, сокращение бюджетных расходов, и, как следствие, невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств;

- нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов;

- нарушение договорных отношений между подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- урегулирование взаимоотношений между подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в соответствии с законодательством РФ и Мурманской области;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- своевременное внесение предложений по изменению показателей областного и местного бюджетов.

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Подпрограммы и методика оценки эффективности ее реализации**

Одним из условий реализации Приоритетного проекта является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей города Кировска, дворовых территорий, с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирном доме, расположенном в данном дворе, а также других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

Мероприятия Программы направлены на повышение комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска, в том числе, на обеспечение доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения на территории города Кировска.

Программа рассчитана на период 2025 - 2029 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с примерной методикой определенной приложением № 1 к Порядку, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 03.12.2021 № 1210 «О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска».

**2. Перечень показателей цели и задач муниципальной подпрограммы**

| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Направленность \* | Значение показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы | | | | | |  |  |
| 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| План | | План | План | План | План |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 |
| **Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество благоустроенных территорий | ед. |  | | 5 | 17 | 26 | 34 | 50 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству | МКУ «УКГХ» |
| **Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  | | 4 | 15 | 24 | 31 | 45 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УКГХ» |
| 3 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | по результатам проведенных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | МКУ «УКГХ» |
| 4 | | Количество мероприятий | Ед. |  | | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | По результатам количества проведенных мероприятий | МКУ «УКГХ» |
| 5 | | Количество реализованных объектов | Ед. |  | | 0 | 11 | 18 | 13 | 27 | По результатам реализации объектов | МКУ «УКГХ» |
| 6 | | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | По результатам проведенных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ «УКГХ» |
| 7 | | Количество реализованных проектов | Ед. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | По результатам реализованных проектов | МКУ «УКГХ» |

\* Направленность показателя обозначается:

 - направленность на рост;

 - направленность на снижение;

- направленность на достижение конкретного значения

**Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | | | | Наименование показателей\* | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий\* |
| Всего | МБ | ОБ(ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель:** Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Формирование городской среды муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | АНО «ЦГР города Кировска»  УО | 2025-2029 | 2025 | **956 000,00** | **956 000,00** | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | ед. | 1 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1 | Субсидия из бюджета города Кировска на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» | АНО «ЦГР города Кировска»  УО | 2025-2029 | 2025 | 956 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий | ед. | 1 |
| 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2028 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Итого по Программе | | | | 2025 | **956 000,00** | **956 000,00** | 0,00 | 0,00 |  | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Направленность показателя обозначается:

 - направленность на рост;

 - направленность на снижение;

- направленность на достижение конкретного значения